| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ТӘТЕШЛЕ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БӘЗРӘШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАДРЯШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАТЫШЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| 452833, Башҡортостан Республикаһы, Тәтешле районы, Бәзрәш ауылы, Матрос урамы 9 тел.(34778) 3-17-44, факс (34778) 3-17-44 selsovet.badryash@mail.ru ИНН 0243000482 ОГРН 1020202341587 |  | 452833, Республика Башкортостан, Татышлинский район, д.Бадряшево, ул. Матросова, д.9 тел.(34778) 3-17-44, факс (34778) 3-17-44 selsovet.badryash@mail.ru |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 » марта 2025 года                                                                                   № 5

О подготовке и проведении весеннего паводка 2024 года

на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. Федерального закона от 28.12.2010 года №404-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, п.8 ч.1 статьи 4 Устава сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан,  в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан       (приложение № 2).

3. Принять меры  по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

4. До наступления паводковых вод организовать повсеместно работу по очистке территории животноводческих ферм, производственных объектов и объектов соцкультбыта от снега, организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы сельского поселения

Бадряшевский сельсовет:                                               Е.А.Мухаматдинова

Приложение № 1

к постановлению

главы сельского поселения

Бадряшевский сельсовет

муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «06» марта 2025 года № 5

Состав противопаводковой комиссии

на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

Состав противопаводковой комиссии Сельского поселения Бадряшевский сельсовет Муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

- Мухаматдинова Елена Аркадиевна – И.о.главы сельского поселения, председатель комиссии;

- Балагутдинова Райса Раисовна – глава КФХ Балагутдинова Р.Р., заместитель председателя комиссии (по согласованию)

- Идиятуллина Гульдар Флюровна- управляющий делами сельского поселения, секретарь комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

- Талипова Гульназ Равиловна – директор МБОУСОШ д.Бадряшево (по согласованию).

- Касимов Ришат Агалямович– тракторист, МТЗ-922,3 (по согласованию).

- Балагутдинов Ильдус Фангатович- тракторист, МТЗ-82 (по согласованию).

- Хазетдинов Рафис Зияфутдинович – староста д. Бадряшево (по согласованию).

- Билалов Данил Минисламович – староста с. Беляшево (по согласованию).

- Габбасов Мансур Мазгатович – староста д. Аук-Буляк (по согласованию).

- Зарипов Биктимер Милиятович – староста д. Юда (по согласованию).

- Хузин  Каниф Хакимофич– староста д. Старосолдово (по согласованию).

- Хазетдинов Фирдус Минниханович- директор дом культуры в д. Бадряшево (по согласованию).

- Хатмуллина Зинфира Анваровна – руководитель сельского клуба с.Беляшево (по согласованию).

- Нисамутдинова Розалия Ясавиевна - заведующая филиалом МБДОУ д/с №5 с. В.Татышлы -МБДОУ д/с с.Беляшево (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению

главы сельского поселения

Бадряшевский сельсовет

муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «06» марта 2025 года № 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

| Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий | до 6 марта | Администрация сельского поселения |
| 2. Подготовка гидротехнических сооружений, водоёмов безаварийному пропуску половодья | до 3 апреля | Администрация сельского поселения |
| 3. Проверить состояние мостов, других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистку от снега кюветов и мостовых пролётов | с 15 марта постоянно | Администрация сельского поселения |
| 4. Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 15 марта | Администрация сельского поселения |
| 5. Создать на время половодья запасы топлива и материалы для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для работников этих предприятий и населения | до 20 марта | Администрация сельского поселения |
| 6. Очистить оголовки водопропускных труб от снега и льда | до 25 марта | Мухаматдинова Е.А. |
| 7. Своевременно заготовить аварийный запас материалов (мешки, гравий, камень) | до 25 марта | Мухаматдинова Е.А. |
| 8. Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | до 01 апреля | Администрация сельского поселения, ГКФХ Балагутдинова Р.Р. (по согласованию) |
| 9. Эвакуировать население из зоны затопления с временным размещением его в заранее подготовленные помещения | при необходимости | Администрация сельского поселения |
| 10. До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации плавательные и спасательные средства | до 01 апреля | Администрация сельского поселения |
| 12. В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных оттающих бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, предприятиях АПК, берегах рек, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | в период паводка | Администрация сельского поселения |
| 11. Организация работы по сбору и оповещению материалов по ущербу, нанесенному паводком | до 10 июня | Противопаводковая комиссия |

Управляющий делами:                                                     Г.Ф.Идиятуллина