Администрация сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 » февраля 2026 года                                                                                  № 6

О подготовке и проведении весеннего паводка 2026 года

на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68- ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ч.1. ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (приложение № 1);

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан в 2026 году (приложение № 2);

- положение о противопаводковой комиссии муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (приложение № 3).

2. Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

3. До наступления паводковых вод организовать повсеместно работу по очистке территории животноводческих ферм, производственных объектов и объектов соцкультбыта от снега, организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы сельского поселения

Бадряшевский сельсовет:                                                     Е.А. Мухаматдинова

Приложение № 1

к постановлению

И.о.главы сельского поселения

Бадряшевский сельсовет

муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «20» февраля 2026 года № 6

Состав противопаводковой комиссии

на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

Состав противопаводковой комиссии Сельского поселения Бадряшевский сельсовет Муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

- Мухаматдинова Елена Аркадиевна – И.о.главы сельского поселения, председатель комиссии;

- Балагутдинова Райса Раисовна – глава КФХ Балагутдинова Р.Р., заместитель председателя комиссии (по согласованию);

- Миниева Ксения Насимовна – управляющий делами сельского поселения, секретарь комиссии.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

- Талипова Гульназ Равиловна – директор МБОУСОШ д.Бадряшево (по согласованию).

- Касимов Ришат Агалямович– тракторист, МТЗ-922,3 (по согласованию).

- Балагутдинов Ильдус Фангатович- тракторист, МТЗ-82 (по согласованию).

- Хазетдинов Рафис Зияфутдинович – староста д. Бадряшево (по согласованию).

- Билалов Данил Минисламович – староста с. Беляшево (по согласованию).

- Габбасов Мансур Мазгатович – староста д. Аук-Буляк (по согласованию).

- Нигаматьянов Александр Закирьянович – староста д. Юда (по согласованию).

- Мулланурова Инзиля Миннигалиевна – староста д. Старосолдово (по согласованию).

- Хазетдинов Фирдус Минниханович- директор дом культуры в д. Бадряшево (по согласованию).

- Хатмуллина Зинфира Анваровна – руководитель сельского клуба с.Беляшево (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению

И.о. главы сельского поселения

Бадряшевский сельсовет

муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «20» февраля 2026 года № 6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

| Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий | до 6 марта | Администрация сельского поселения |
| 2. Подготовка гидротехнических сооружений, водоёмов безаварийному пропуску половодья | до 3 апреля | Администрация сельского поселения |
| 3. Проверить состояние мостов, других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистку от снега кюветов и мостовых пролётов | с 15 марта постоянно | Администрация сельского поселения |
| 4. Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 15 марта | Администрация сельского поселения |
| 5. Создать на время половодья запасы топлива и материалы для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для работников этих предприятий и населения | до 20 марта | Администрация сельского поселения |
| 6. Очистить оголовки водопропускных труб от снега и льда | до 25 марта | Мухаматдинова Е.А. |
| 7. Своевременно заготовить аварийный запас материалов (мешки, гравий, камень) | до 25 марта | Мухаматдинова Е.А. |
| 8. Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | до 01 апреля | Администрация сельского поселения, ГКФХ Балагутдинова Р.Р. (по согласованию) |
| 9. Эвакуировать население из зоны затопления с временным размещением его в заранее подготовленные помещения | при необходимости | Администрация сельского поселения |
| 10. До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации плавательные и спасательные средства | до 01 апреля | Администрация сельского поселения |
| 12. В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных оттающих бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, предприятиях АПК, берегах рек, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | в период паводка | Администрация сельского поселения |
| 11. Организация работы по сбору и оповещению материалов по ущербу, нанесенному паводком | до 10 июня | Противопаводковая комиссия |

Управляющий делами:                                                               К.Н. Миниева

Приложение №3

к постановлению

И.о. главы сельского поселения

Бадряшевский сельсовет

муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «20» февраля 2026 года № 6

ПОЛОЖЕНИЕ

о противопаводковой комиссии на территории сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

- Общие положения

Противопаводковая комиссия муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (далее - Комиссия) является временным координирующим органом районного звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемым в угрожаемый период, и предназначена для организации и выполнен я работ в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений расположенных на территории муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решениями КЧС и ОПБ муниципального район Татышлинский район Республики Башкортостан и настоящего Положения.

- Основные задачи Комиссии

Основными задачами являются:

-организация и контроль за осуществлением противопаводковых мероприятий, а также обеспечение надёжности работы объектов жизнеобеспечения и снижения последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения при наводнении;

-организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

-обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления;

-организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территории муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций;

-создание резервов финансовых и материальных ресурсов, используемых для покрытия расходов на профилактические мероприятия и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также на содержание и обеспечение аварийно-спасательных подразделений, оказание помощи пострадавшим от наводнения;

-руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;

-планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

-организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- Права Комиссии

Комиссия имеет право:

-контролировать работу объектовых комиссий;

-заслушивать на своих заседаниях руководителей объектов и давать им обязательные для исполнения указания о принятии неотложных мер по противопаводковым мероприятиям;

-осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном районе Татышлинский район Республики Башкортостан;

-принимать решения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения и территорий от последствий наводнения, снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий на всей территории муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан;

-привлекать силы и средства муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы предприятий, организаций и учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и их поведения;

-требовать от всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их принадлежности, расположенных на территории муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, представления в комиссию информации о паводковой ситуациях, а также оперативной информации о ходе ликвидации их последствий;

-осуществлять и при необходимости привлекать ведущих специалистов объектов экономики к проведению экспертизы противопаводковых мероприятий.

- Состав Комиссии

Председателем Комиссии является заместитель главы администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан по строительству и ЖКХ.

Председатель Комиссии несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций.

Председатель Комиссии:

-распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии;

-привлекать в установленном порядке при угрозе наводнения и возникновения чрезвычайно ситуации силы и средства, независимо от их принадлежности, для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-рекомендует главе администрации муниципального района Татышлинский район вводить функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС в зависимости от сложившейся обстановки;

-приводит в готовность и использует органы управления, силы и средства, входящие в звенья на территории муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

- Организация работы Комиссии

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены.

Работа Комиссии организуется по плану работы в период половодья.

Работа Комиссии оформляется протоколом, по результатам рассмотрения вопросов принимает решения, обязательные для исполнения всем органами управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

Регистрация, учёт и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются секретарём.

Решения комиссии доводятся до исполнителей в виде соответствующих указаний или поручений.

Управляющий делами:                                                                  К.Н. Миниева